**Uppstokkun á netþjónamálum ÞÍ. DRÖG**

**Fasi 1**

1. Færa fileserver, prentserver, DHCP, AD frá Hannesi yfir á nýja vél. Hannes en sjáanlegur
	1. Gögn óhreyfð – notendur flytja sjálf sín gögn
	2. Búnir til nýir prófælar í AD
	3. Spurning með sameiginleg drif – hvernig leyst?
2. Setja upp Onesystemvél – setja upp nýja útgáfu af OneSystems og tengja við nýtt AD
	1. Spurning hvernig tengingar við nýtt AD virkar?
	2. Bæta við fyrirspurnarmódul í OneSystem.
3. Setja upp Exchange þjón og færa tölvupóst úr kerfisleigu.

Þá er hlutverki Hannesar, Ólafs og Forna lokið og tölvupóstmál leyst. Ætti að vera hægt að klára á þessu ári.

**Fasi 2**

1. Setja upp SQL – server
	1. Færa Dómabókagrunninn frá Bjarna
	2. Færa Geymsluskráargrunn innri frá Bjork
2. Uppfæra Jóhannes (vefþjóninn) og stækka birtingastæðu sem er mountuð á hann.
3. Setja fotostation upp á vél hjá Advania, indexa stæður á Jóhannesi og búa til myndbirtingasíðu út frá fotoweb?

Þá er hlutverki Bjarna lokið – spurning með hvað gert verður við fotostationið. Gert á næsta ári vonandi snemma – eða í lok þessa árs.

**Fasi 3**

1. Ef skjalaskrárvefur er kominn á koppinn er skráning sem gerð er í FileMakerserver færð yfir í SQL og birting fyrir skjalamyndara verður aðgengileg á vefnum auk umsjón fyrir umsjónarvef vefsins (eftir að útfæra).

Þá er hlutverki Stefans lokið og eftir stendur Bjork sem sér um myndastæður, eftirlitsvélar og kannski hurðastýringakerfið.